Российская Федерация

Республика Хакасия

Таштыпский район

Администрация Имекского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020 г. с. Имек № 73

О задачах по подготовке объектов

социальной сферы и утверждению

плана мероприятий по подготовке

объектов к отопительному сезону

2020-2021 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы Имекского сельсовета к работе в отопительный период 2020-2021 годов, рассмотрев и заслушав информацию о прохождении отопительного сезона 2019 – 2020 годов и других документов, руководствуясь п.8 ч.1 ст. 47 Устава муниципального образования Имекский сельсовет от 04.01.2006 (с изменениями и дополнениями), Администрация Имекского сельсовета п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к сведению информацию об итогах прохождения отопительного сезона 2019-2020 гг. по Имекскому сельсовету (приложение №1).
2. Принять к сведению информацию о задачах по подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону 2020-2021 гг. (приложение №2).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов к отопительному сезону 2020-2021 гг. (приложение №3).
4. Главному бухгалтеру администрации Имекского сельсовета предусмотренные бюджетом 2020 г. средства на проведение расходов, связанных с подготовкой к зиме расходовать строго по назначению из-за ограниченных объёмов финансовых средств.
5. Руководителю МБУ «Имекский двор» Л.Л. Тартынскому, и.о. директора БУК «Культурно - досуговый центр Имек» Никитенко А.В.:

- закончить подготовку к ОЗП 2020-2021 гг. своих объектов и учреждений до 31.08.2020г.;

- в срок до 01.10.2020 создать нормативный запас угля на объектах, с учетом

имеющегося запаса на складе;

- в срок до 01.09.2020 получить паспорта готовности к отопительному сезону 2020-2021 гг. по всем своим объектам.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Имекского сельсовета А.М. Тодояков

Приложение № 1

к постановлению администрации

Имекского сельсовета

от 27.05.2020 № 73

Информация

Об итогах прохождения отопительного сезона 2019-2020гг.

на социальных объектах администрации Имекского сельсовета

Рассматриваемые вопросы:

1. Итоги прохождения отопительного сезона 2019-2020 года по администрации Имекского сельсовета
2. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 года по Имекскому сельсовету

Объекты коммунального комплекса:

водозаборы- 7 объектов;

объекты культуры-3 объекта;

Администрация.

Отопительный сезон 2019-2020 года начат 01.10.2019 года на основании постановления № 115 от 30.09.2019 г. Администрации Имекского сельсовета.

Отопительный сезон прошел без аварийных ситуаций.

При прохождении отопительного сезона 2019-2020 гг. израсходовано 72,7 тонн угля.

Запаса угля на новый отопительный сезон составляет 6,3 тонн.

Основным поставщиком угля является ООО «Ягуар».

Кредиторской задолженности по углю нет.(Таштыпский Райтоп)

30 апреля 2020 года Постановлением Администрации Имекского сельсовета от 30.04.2020 № 64 « Об окончании отопительного сезона на территории Имекского сельсовета» закончен отопительный сезон 2019-2020 гг.

Приложение № 2

к постановлению

администрации

Имекского сельсовета

от 27.05.2020 № 73

ИНФОРМАЦИЯ

О задачах по подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону 2020-2021 гг.

По завершению отопительного сезона проведено обследование объектов коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы.

Исходя из представленной информации на подготовку объектов социальной сферы к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 гг. планируемые затраты:

БУК «Культурно - досуговый центр Имек» на уголь и на подготовку социальных объектов:

2020 год - в сумме 59,5 тыс. руб.;

2021 год – в сумме 129,8 тыс. руб.

Администрация на уголь и на подготовку социальных объектов:

2020 год - в сумме 63,9 тыс. руб.;

2021 год - в сумме 111,1 тыс. руб..

Приложение № 3

к постановлению администрации

Имекского сельсовета

от 27.05.2020 № 73\_

**План**

**мероприятий по подготовке социальных объектов**

**к отопительному зимнему периоду 2020-2021 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | ед.изм. | Объем работ на 2020-2021г. | Всеготыс. руб. | Финансовые средства тыс. руб.МБ на 2020-2021 г. | Собственные средства тыс.руб. на 2020-2021 г. | Сроки выполнения на 2020-2021г. |
| 1 | Ремонт ограждения и СУЗ водонапорной станции водонапорных башни с. Имек, ул. Советская, 25А | шт. | 2 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 3 кв. |
| 2 | Ремонт водозаборных колонок на территории поселения | шт. | 5 | - | - | Из подручного материала | 2,3 кв. |
| 4 | Промывка системы отопления в ДК д. Н-Имек | шт. | 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3 кв. |
| 5 | Установка окон и двери на водонапорной башни в д. Харой | шт. | 1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 кв. |
| 6 | Ремонт отопительной системы в клубе д. Печегол | шт. | 1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,3 кв. |
| 7 | Обшивка бака, замена вентиля на водонапорной башни д. Н-Имек | шт. | 2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3 кв. |
| 8 | Замена вентиля на водонапорной башни д. Печегол | шт. | 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3 кв. |
| 9 | Замена бака на водонапорной башни в д. В-Имек | шт. | 1 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 3 кв. |
|  | Итого: |  |  | 360,0 | 360,0 | 360,0 |  |